## Metodología de Trabajo

## 1. Introducción

Grisalis Technologies. es una empresa dedicada al desarrollo de software a medida, consultoría tecnológica e integración de soluciones digitales.
Su equipo multidisciplinario adopta una metodología ágil híbrida, basada en los principios de Scrum y Kanban, orientada a la entrega continua, calidad técnica y satisfacción del cliente.

Esta metodología fomenta la colaboración entre áreas técnicas y de consultoría, garantizando eficiencia en cada etapa del ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.

## 2. Roles del Equipo

| Rol | Nombre | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Gerente General / Full Stack Developer | Samuel Grisales | Define la visión técnica y estratégica, lidera el desarrollo full stack, revisa entregables y garantiza la calidad general del software. |
| Director de Tecnología / Backend Developer | Marco Arces | Diseña la arquitectura de sistemas, lidera el desarrollo backend, supervisa la calidad del código y optimiza el rendimiento de las APIs. |
| Director de Consultoría / Full Stack Developer | Juan Ordóñez | Coordina la comunicación con los clientes, traduce los requerimientos en soluciones técnicas y gestiona los proyectos de desarrollo. |
| Frontend Developer | Kevin Alfonso | Desarrolla interfaces modernas, optimiza la experiencia de usuario e integra el frontend con los servicios backend. |
| Frontend Developer / Administrativo | Samuel Morales | Apoya en la creación de interfaces, documenta procesos internos y colabora en tareas administrativas relacionadas con el ciclo de desarrollo. |

## 3. Flujo de Trabajo del Desarrollo de Software

### 1. Análisis y Planificación

- Responsables: Samuel Grisales y Juan Ordóñez

- Reunión inicial con el cliente o área interna para definir objetivos y alcance del proyecto.

- Identificación de requerimientos funcionales y técnicos.

- Creación del backlog de producto y priorización de tareas en Jira, Trello o Notion.

- Estimación de tiempos y recursos por Sprint o iteración.

### 2. Diseño Técnico y Arquitectura

- Responsable: Marco Arces

- Definición de la arquitectura del sistema, estructura de base de datos, endpoints de API y estándares de seguridad.

- Selección de frameworks, librerías y stack tecnológico.

- Creación de diagramas de componentes, ERD y documentación técnica.

- Validación del diseño con Samuel Grisales antes de iniciar el desarrollo.

### 3. Desarrollo e Implementación de Funcionalidades

- Backend: Marco Arces (líder), Samuel Grisales y Juan Ordóñez.

- Frontend: Kevin Alfonso y Samuel Morales.

- Uso de control de versiones Git con ramas organizadas:

  - main → Producción

  - develop → Integración

  - feature/nombre-funcionalidad → Nuevas características

- Código documentado siguiendo buenas prácticas (clean code, modularidad, comentarios técnicos).

- Revisiones de código (Code Review) y pull requests entre desarrolladores.

### 4. Pruebas e Integración

- Responsables: Samuel Grisales y Kevin Alfonso.

- Ejecución de pruebas unitarias, pruebas funcionales y pruebas de integración.

- Validación de usabilidad y rendimiento.

- Registro de incidencias en tablero Kanban.

- Implementación de CI/CD (Integración y Despliegue Continuos) en entornos controlados.

### 5. Despliegue y Entrega

- Responsable: Samuel Grisales.

- Publicación del sistema en entorno productivo (Render, Vercel, DigitalOcean u otro).

- Validación del cliente junto con Juan Ordóñez.

- Registro de versión y documentación de cambios (changelog).

- Capacitación al cliente o área usuaria si aplica.

### 6. Mantenimiento y Soporte

- Responsables: Todo el equipo.

- Monitoreo continuo del sistema, corrección de errores y mejoras evolutivas.

- Actualización de dependencias y seguridad.

- Revisión semanal de incidentes y prioridades.

- Retroalimentación del cliente y optimización del proceso.

## 4. Herramientas de Trabajo

| Área | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de proyectos y tareas | Jira / Trello / Notion |
| Repositorio de código | GitHub / GitLab |
| Comunicación interna | Slack / WhatsApp Business / Google Meet |
| Documentación técnica | Notion / Google Docs / Confluence |
| Control de versiones | Git (flujo Git Flow) |
| Despliegue | Render / Vercel / DigitalOcean / Netlify |
| Diseño UI/UX | Figma / Adobe XD |
| Pruebas y QA | Postman / Jest / Cypress |

## 5. Reuniones y Coordinación

- Daily (10 min): Reunión rápida de actualización de avances y bloqueos.

- Weekly Review (30 min): Evaluación de progreso, revisión de tareas y pendientes.

- Sprint Planning (cada 2 semanas): Definición de objetivos técnicos y prioridades del sprint.

- Retrospectiva (Postmortem): Análisis posterior a entregas o proyectos para identificar aprendizajes y oportunidades de mejora.

## 6. Principios de Desarrollo y Cultura de Equipo

- Colaboración constante entre backend, frontend y consultoría.

- Código limpio, seguro y documentado.

- Orientación a resultados, no solo a tareas.

- Automatización siempre que sea posible (tests, despliegues, builds).

- Comunicación clara y respeto por los tiempos de entrega.

- Aprendizaje continuo y mejora constante.

## 7. Conclusión

Esta metodología refleja la forma en que Grisalis Technologies desarrolla software con enfoque ágil, eficiente y escalable.
El objetivo principal es garantizar que cada entrega aporte valor al cliente y mantenga la excelencia técnica que caracteriza al equipo.
El trabajo colaborativo, la organización y la calidad son los pilares que guían cada proyecto dentro de la compañía.